RUNWAY7

FASHION WEEK PLATFORM

Reporte de Avance del Proyecto

Versión 6.0

Módulo de Ventas, Notificaciones y Dashboard de Operaciones

Fecha: 11 de marzo de 2026

Estado: En Desarrollo Activo

Deadline: September 2026 (NYFW)

1. Resumen Ejecutivo

El sistema ha alcanzado aproximadamente un 75% de completitud en el backend administrativo con 16 módulos funcionales implementados. Desde la versión V5 (3 de marzo de 2026), se han completado los siguientes hitos críticos:

Módulo de Ventas: Panel completo para el equipo de ventas con dashboard, gestión de diseñadores, registro de ventas con downpayment, historial de ventas con gráficos y exportación.

Gestión Documental en Ventas: Los vendedores pueden subir contratos y vouchers de pago directamente en el perfil del diseñador desde el panel de ventas.

Notificaciones en Tiempo Real: Sistema de notificaciones push dentro del panel admin para cambios de estado de diseñadores, asignación de planes de pago y nuevas registraciones de modelos.

Email de Bienvenida para Diseñadores: Plantilla HTML profesional enviada automáticamente cuando un diseñador es registrado por ventas, con credenciales y próximos pasos.

Dashboard de Operaciones: Panel dedicado para el rol "operation" con métricas operativas, gráficos de estado de diseñadores, progreso de onboarding, materiales, fittings y pases.

Corrección CORS WordPress: Se corrigió el error 302 en el formulario de registro de modelos de WordPress (runways7.com) agregando el header Accept: application/json.

Contratos en Perfil de Diseñador: Admin y Operation pueden ver y descargar el contrato del diseñador directamente desde su perfil.

2. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 12 (PHP 8.2) | Máxima productividad, ORM, queues, scheduling |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 | Relacional, ACID, JSON nativo, full-text search |
| Admin Web | Vue.js 3 + Inertia.js v2 | SPA integrada, sin API duplicada para admin |
| Portal Web | Nuxt 3 (Vue SSR) | SEO, misma API que consume Flutter |
| App Móvil | Flutter (Dart) | iOS y Android desde un solo código |
| Auth API | Laravel Sanctum | Tokens para móvil, sessions para web |
| Real-time | Laravel Reverb | WebSockets para chat modelo-diseñador |
| Notificaciones | Laravel Notifications + Echo | Notificaciones en tiempo real en panel admin |
| Gráficos | Chart.js + vue-chartjs | Dashboards interactivos de contabilidad y ventas |
| QR Codes | qrcode (npm) | Generación de códigos QR para pases |
| Infraestructura | AWS Lightsail | VPS Ubuntu + Nginx + SSL, dominio propio |

3. Avance Actual del Proyecto

A la fecha (11 de marzo de 2026), se han completado 16 módulos del sistema backend con sus correspondientes interfaces de administración. La base de datos cuenta con 46+ tablas en PostgreSQL.

| Módulo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | COMPLETADO | Laravel 12 + PostgreSQL + Vite + Tailwind CSS v4 |
| Base de Datos | COMPLETADO | 46+ tablas, migraciones, seeders |
| Usuarios y Roles | COMPLETADO | 18 roles, Sanctum, SoftDeletes, estados automáticos |
| Eventos y Casting | COMPLETADO | CRUD completo, días, slots de casting, QR |
| Modelos | COMPLETADO | CRUD, comp card, estados, login tracking, email tracking |
| Diseñadores | COMPLETADO | CRUD, 14 categorías, 6 paquetes, Show y Settings |
| Ajustes Diseñador | COMPLETADO | Categorías, paquetes, precios desde panel admin |
| Chat en Tiempo Real | COMPLETADO | Laravel Reverb, WebSockets, historial mensajes |
| Banners | COMPLETADO | CRUD banners para app móvil |
| Permisos por Rol | COMPLETADO | Sidebar dinámico, acceso granular por rol |
| Seguridad | COMPLETADO | Rate limiting, Sanctum, bloqueo inactivos, login kiosk |
| API REST (Auth) | COMPLETADO | Login, login-code kiosk, me, logout |
| Contabilidad | COMPLETADO | Dashboard, pagos, deudas, historial, liquidez, soporte |
| Pases de Evento | COMPLETADO | QR codes, check-in, múltiples tipos, historial |
| Emails Automáticos | COMPLETADO | Welcome email modelos + welcome email diseñadores (ventas) |
| Módulo de Ventas | COMPLETADO | Dashboard, gestión diseñadores, historial, documentos |
| Notificaciones Admin | COMPLETADO | Push en tiempo real para cambios de estado y nuevas altas |
| Dashboard Operaciones | COMPLETADO | Panel dedicado para rol operation con KPIs operativos |
| Despliegue Producción | COMPLETADO | AWS + Nginx + SSL + dominio runways7.com |

4. Módulo de Ventas (Nuevo)

Se implementó un módulo completo de gestión de ventas diseñado para que el equipo comercial pueda registrar, dar seguimiento y gestionar a los diseñadores desde su propia área del panel admin, separada del módulo de administración general.

Dashboard de Ventas

Tarjetas de KPI: total registros, monto acordado acumulado, downpayments recibidos y tasa de conversión.

Gráficos de registros mensuales y distribución por vendedor.

Lista de actividad reciente del equipo de ventas.

Gestión de Diseñadores (Sales Panel)

Lista completa de diseñadores asignados al vendedor con estado, paquete y monto.

Creación de nuevos diseñadores: el vendedor registra los datos básicos y asigna evento y paquete.

Vista detallada del diseñador: estado del registro, datos de contacto, documentos subidos.

Campo "downpayment" en el registro de ventas para capturar el pago inicial acordado.

Asignación de representante de ventas (sales_rep) a cada diseñador registrado.

Logs de comunicación: registro cronológico de interacciones con el diseñador.

Historial de Ventas

Página dedicada con tabla paginada de todos los registros de ventas.

Gráficos de barras: registros por mes y monto generado por mes.

Filtros por evento, vendedor, estado y rango de fechas.

Exportación a Excel/CSV del historial completo o filtrado.

Gestión Documental

Upload de archivos (contratos, vouchers de pago) desde el panel de ventas en el perfil del diseñador.

Tipos de documento: contract, payment_voucher.

Descarga de documentos desde el panel de ventas y desde el perfil de diseñador en admin/operation.

Admin y Operation ven únicamente el contrato (filtrado por tipo = contract) en el card del diseñador.

Nuevas Tablas

| Tabla | Descripción |
| --- | --- |
| sales_registrations | Registro de ventas: sales_rep_id, designer_id, event_id, package_id, agreed_price, downpayment, installments_count, status, onboarded_at, confirmed_at |
| sales_documents | Documentos de venta: registration_id, type (contract/voucher), file_path, original_name, notes |
| notifications | Tabla Laravel Notifications para push en tiempo real dentro del panel |

Nuevas Rutas

| Método | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /admin/sales/dashboard | Dashboard de ventas |
| GET | /admin/sales/designers | Lista de diseñadores del vendedor |
| GET/POST | /admin/sales/designers/create | Crear nuevo diseñador desde ventas |
| GET | /admin/sales/designers/{id} | Perfil del diseñador en ventas |
| POST | /admin/sales/designers/{id}/documents | Subir documento |
| GET | /admin/sales/history | Historial de ventas |
| GET | /admin/sales/history/export | Exportar historial a Excel |

5. Sistema de Notificaciones (Nuevo)

Se implementó un sistema de notificaciones en tiempo real dentro del panel admin utilizando Laravel Notifications con Broadcasting (Echo + Reverb). Las notificaciones aparecen con sonido y badge en la barra de navegación del panel.

Tipos de Notificación

| Clase | Trigger | Destinatario |
| --- | --- | --- |
| NewDesignerRegistered | Cuando ventas registra un nuevo diseñador | Admin + Operation |
| DesignerStatusChanged | Cuando cambia el status de un diseñador | Admin + Sales + Operation |
| PaymentPlanAssigned | Cuando contabilidad asigna un plan de pago | Admin + Sales |
| NewModelRegistered | Cuando una modelo se registra via API (WordPress) | Admin + Operation |

Características

Badge con contador de notificaciones no leídas en el navbar.

Sonido de notificación configurable (4 sonidos incluidos).

Panel de notificaciones con lista de últimas notificaciones y botón "marcar todas como leídas".

Persistencia en base de datos (tabla notifications de Laravel).

Notificaciones filtradas por rol: cada rol solo recibe las notificaciones relevantes.

6. Email de Bienvenida para Diseñadores (Nuevo)

Se agregó un email de bienvenida automático para diseñadores registrados a través del módulo de ventas, complementando el sistema ya existente de welcome email para modelos.

Clase Mail: DesignerWelcomeSalesMail con plantilla HTML responsive y branding Runway7.

Job de Cola: SendDesignerWelcomeSalesJob ejecutado asíncronamente con reintentos.

Contenido: credenciales de acceso, información del evento asignado, paquete contratado y próximos pasos del onboarding.

Template ubicado en: resources/views/emails/designer-welcome-sales.blade.php

7. Dashboard de Operaciones (Nuevo)

Se creó un dashboard dedicado exclusivamente para el rol "operation", separado del dashboard de administración. Muestra métricas operativas en tiempo real relevantes para el equipo de operaciones.

Secciones del Dashboard

| Sección | Métricas |
| --- | --- |
| Eventos | Total, Activos, Publicados, Borrador, Completados, Cancelados |
| Participantes | Designers, Models, Media, Volunteers, Staff |
| Onboarding | Emails enviados / total, porcentaje completado, pendientes |
| Materiales | Materiales enviados+confirmados / total, porcentaje |
| Fittings | Designers con fitting asignado / designers en eventos activos |
| Últimos 7 días | Nuevos designers, nuevas modelos, passes emitidos, check-ins |
| Gráfico Doughnut | Distribución de designers por estado (registered, pending, active, inactive) |
| Gráfico de Barras | Registros mensuales de designers y modelos (últimos 6 meses) |
| Tabla Eventos Activos | Por evento: nombre, estado, fechas, cantidad de designers y models |

Acceso por Rol

El rol "operation" ahora accede a su propio dashboard operativo en lugar del dashboard genérico de admin.

Se agregó "dashboard" a las secciones permitidas del rol operation en role_permissions.php.

Los demás roles siguen accediendo a sus dashboards correspondientes (admin → admin, accounting → accounting, sales → sales).

8. Corrección CORS — Registro de Modelos WordPress

Se identificó y corrigió un error 302 redirect en el formulario de registro de modelos embebido en WordPress (runways7.com).

Causa Raíz

El endpoint POST /api/v1/models/register retornaba 302 redirect en lugar de JSON porque las peticiones fetch no incluían el header Accept: application/json. Laravel interpretaba la request como un formulario web y redirigía en errores de validación en lugar de retornar respuesta JSON 422.

Solución Aplicada

Se agregó 'Accept': 'application/json' a los headers del fetch de eventos (/api/v1/models/events).

Se agregó 'Accept': 'application/json' y 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest' al fetch del registro POST.

Verificado con curl: antes retornaba 302, después de la corrección retorna 422 con errores de validación en JSON correctamente.

9. Contratos en Perfil del Diseñador

Admin y Operation ahora pueden ver y descargar el contrato del diseñador directamente desde su perfil, sin necesidad de ir al módulo de ventas.

Los contratos se muestran como chips descargables en el card de datos personales del diseñador.

Solo se muestran documentos de tipo "contract" (no vouchers de pago).

Cada chip muestra el nombre del archivo, icono de documento e icono de descarga.

Disponible en: /admin/designers/{id} para roles admin y operation.

10. Base de Datos

El sistema cuenta con 46+ tablas en PostgreSQL. Nuevas migraciones agregadas en V6:

| Migración | Descripción |
| --- | --- |
| create_sales_registrations_table | Tabla de registros de ventas con sales_rep, designer, event, package, precio acordado, downpayment |
| create_sales_documents_table | Tabla de documentos (contratos, vouchers) vinculados a registros de ventas |
| create_notifications_table | Tabla estándar de Laravel Notifications para persistencia de notificaciones |
| add_registered_status_to_users_table | Nuevo estado "registered" para el flujo de onboarding de diseñadores via ventas |
| add_downpayment_to_sales_registrations_table | Campo downpayment decimal(10,2) agregado a sales_registrations |

11. Estadísticas del Proyecto

| Métrica | Cantidad |
| --- | --- |
| Tablas PostgreSQL | 46+ |
| Migraciones | 43+ |
| Modelos Eloquent | 32+ |
| Controladores Admin | 16 |
| Controladores API | 3 |
| Services | 6 |
| Jobs (Queue) | 4 |
| Comandos Artisan | 1 |
| Clases Mail | 3 |
| Clases Notification | 4 |
| Páginas Vue (Admin) | 50+ |
| Componentes Vue | 10+ |
| Rutas web admin | 100+ |
| Rutas API REST | 8+ |
| Roles de usuario | 18 |
| Seeders | 7 |

12. Cronograma y Próximos Pasos

| Periodo | Estado | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Mes 1 (Feb 24-25) | COMPLETADO | Infraestructura, DB, auth, roles, eventos, casting, modelos, chat, banners, seguridad |
| Mes 2 (Feb 26-28) | COMPLETADO | Diseñadores completo, contabilidad (7 sub-módulos), permisos por rol, API auth |
| Mes 3 (Mar 1-3) | COMPLETADO | Pases de evento, emails automáticos, mejoras contabilidad, despliegue producción |
| Mes 4 (Mar 4-11) | COMPLETADO | Módulo de ventas, notificaciones, dashboard operaciones, emails diseñadores, CORS fix |
| Mes 5 | EN CURSO | Tickets + Check-in + QR + Kiosko, API REST completa para Flutter |
| Mes 6 | PENDIENTE | Marketplace + Stripe + Flutter app |
| Mes 7 | PENDIENTE | Portal Nuxt 3 + Push notifications |
| Mes 8-9 | PENDIENTE | QA + testing + migración datos + deploy final + capacitación |

Próximos módulos a implementar

| Prioridad | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | Tickets + Check-in + QR + Kiosko | Sistema completo de venta, escaneo QR en tablets, webhook WooCommerce |
| CRITICO | API REST completa para Flutter/Nuxt | Endpoints de eventos, shows, casting, tickets, marketplace |
| ALTO | Marketplace Diseñadores + Stripe | Diseñadores suben productos, pago Stripe, órdenes con shipping |
| ALTO | App Flutter | iOS y Android: pases, schedule, casting en vivo, marketplace |
| ALTO | Portal Web Nuxt 3 | Versión web para usuarios, misma API que Flutter |
| MEDIO | Push Notifications Firebase | FCM, envío segmentado, tracking de entrega |

13. Resumen de Progreso General

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Progreso Backend Admin | ~75% completado |
| Módulos completados | 19 de ~24 planificados |
| Tablas en base de datos | 46+ |
| Páginas Vue del admin | 50+ |
| Tiempo transcurrido | ~15 días concentrados (24 feb — 11 mar 2026) |
| Tiempo restante | ~6 meses hasta NYFW Sept 2026 |
| Estado vs cronograma | Adelantado (completando Mes 5 en semana 3) |
| Producción | Desplegado en https://runways7.com |
| Riesgo principal | Flutter + Nuxt requieren tiempo significativo |

El módulo de ventas representa un hito importante ya que completa el ciclo completo del diseñador: desde su captación por ventas, registro, asignación de evento y paquete, firma de contrato, onboarding operativo, hasta la gestión de pagos en contabilidad. El sistema de notificaciones en tiempo real mejora significativamente la coordinación entre departamentos. El proyecto continúa adelantado respecto al cronograma original.

Documento preparado el 11 de marzo de 2026 | Versión 6.0