RUNWAY7

FASHION WEEK PLATFORM

Reporte de Avance del Proyecto

Versión 7.0

Sistema de Voluntarios, Certificados, Tags de Modelos y Casting Merch

Fecha: 23 de marzo de 2026

Estado: En Desarrollo Activo

Deadline: September 2026 (NYFW)

# 1. Resumen Ejecutivo

El sistema ha alcanzado aproximadamente un 85% de completitud en el backend administrativo con 22 módulos funcionales implementados. Desde la versión V6 (11 de marzo de 2026), se han completado los siguientes hitos críticos:

Sistema Completo de Voluntarios: CRUD completo, perfiles, asignación multi-evento, horarios, check-in, onboarding masivo por email y SMS, certificados PDF con fuentes embebidas.

Certificados de Voluntarios: Sistema de certificados PDF con diseño premium (doble borde, acentos dorados, fuente Montserrat embebida), elegibilidad configurable por asistencia, descarga desde admin y API.

Sistema de Asistencia (Attendance): Página de kiosko para check-in de modelos por evento, soporte de timezone, check-in manual con modal, integración con casting slots.

Multi-evento en Onboarding: Emails y SMS de onboarding para voluntarios y diseñadores ahora incluyen todos los eventos asignados dinámicamente, con shows y horarios agrupados por evento.

Estado Rejected para Modelos y Voluntarios: Nuevo estado user.status=rejected que se activa automáticamente cuando todos los eventos están rechazados. Diferenciado de inactive: rejected permite re-registro, inactive bloquea todo.

Re-registro con Código Merch: Modelos con código Shopify pueden re-registrarse al mismo evento aunque hayan sido rechazadas previamente. El pivot se resetea y se reactiva su casting.

Tags de Modelos (runway_merch / runway_brand): Nuevo campo model_tag en event_model para clasificar modelos con merch. Determina el tipo de casting y email de onboarding personalizado.

Casting Slots Merch: Nuevo tipo de slot (slot_type=merch) separado de los slots normales. Generador independiente en la configuración del evento con UI diferenciada.

Email de Onboarding Personalizado: Nuevo ModelOnboardingMail con contenido según tag: Runway Merch o Designer Runway. Incluye credenciales, evento, día y horario de casting.

Correos por Departamento: Emails de modelos desde models@runway7fashion.com, voluntarios desde volunteers@runway7fashion.com, diseñadores desde operations/designers@runway7fashion.com.

Bloqueo de Registro Web para Inactivos: Usuarios con status=inactive no pueden registrarse en ningún formulario web (modelos ni voluntarios). Rejected sí puede re-registrarse.

Communication Logs: Todos los emails automáticos (registro y bienvenida) ahora crean CommunicationLog con tracking de estado (queued/sent/failed) y quién envió.

# 2. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 12 (PHP 8.2) | Máxima productividad, ORM, queues, scheduling |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 | Relacional, ACID, JSON nativo, full-text search |
| Admin Web | Vue.js 3 + Inertia.js v2 | SPA integrada, sin API duplicada para admin |
| Portal Web | Nuxt 3 (Vue SSR) | SEO, misma API que consume Flutter |
| App Móvil | Flutter (Dart) | iOS y Android desde un solo código |
| Auth API | Laravel Sanctum | Tokens para móvil, sessions para web |
| Real-time | Laravel Reverb | WebSockets para chat modelo-diseñador |
| Notificaciones | Laravel Notifications + Echo | Notificaciones en tiempo real en panel admin |
| PDF | barryvdh/laravel-dompdf | Certificados PDF con fuentes TTF embebidas |
| SMS | Twilio | Envío masivo de SMS con tracking de saldo |
| Gráficos | Chart.js + vue-chartjs | Dashboards interactivos |
| QR Codes | qrcode (npm) | Generación de códigos QR para pases |
| Infraestructura | AWS Lightsail | VPS Ubuntu + Nginx + SSL, dominio propio |

# 3. Avance Actual del Proyecto

A la fecha (23 de marzo de 2026), se han completado 22 módulos del sistema backend con sus correspondientes interfaces de administración. La base de datos cuenta con 59 tablas en PostgreSQL.

| Módulo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | COMPLETADO | Laravel 12 + PostgreSQL + Vite + Tailwind CSS v4 |
| Base de Datos | COMPLETADO | 59 tablas, 84 migraciones, seeders |
| Usuarios y Roles | COMPLETADO | 6 roles, Sanctum, SoftDeletes, estados automáticos |
| Eventos y Casting | COMPLETADO | CRUD, días, slots normales + merch, QR |
| Modelos | COMPLETADO | CRUD, comp card, tags merch/brand, re-registro, estados |
| Diseñadores | COMPLETADO | CRUD, categorías, paquetes, shows, asistentes, onboarding multi-evento |
| Voluntarios | COMPLETADO | CRUD, perfiles, multi-evento, schedules, certificados PDF |
| Ajustes Diseñador | COMPLETADO | Categorías, paquetes, precios desde panel admin |
| Chat en Tiempo Real | COMPLETADO | Laravel Reverb, WebSockets, historial mensajes |
| Banners | COMPLETADO | CRUD banners para app móvil |
| Permisos por Rol | COMPLETADO | Sidebar dinámico, acceso granular por rol |
| Seguridad | COMPLETADO | Rate limiting, Sanctum, bloqueo inactivos/rejected, login kiosk |
| API REST | COMPLETADO | Login, casting, shows, certificates, device tokens, profile |
| Contabilidad | COMPLETADO | Dashboard, pagos, deudas, historial, liquidez, soporte |
| Pases de Evento | COMPLETADO | QR codes, check-in, múltiples tipos, historial |
| Emails Automáticos | COMPLETADO | 8 mailables, correos por departamento, CommunicationLog |
| Módulo de Ventas | COMPLETADO | Dashboard, gestión diseñadores, historial, documentos |
| Notificaciones Admin | COMPLETADO | Push en tiempo real para cambios de estado y nuevas altas |
| Dashboard Operaciones | COMPLETADO | Panel dedicado para rol operation con KPIs operativos |
| Sistema de Asistencia | COMPLETADO | Check-in kiosko, manual, timezone, integración casting |
| Certificados | COMPLETADO | PDF premium con Montserrat, elegibilidad por asistencia |
| Despliegue Producción | COMPLETADO | AWS + Nginx + SSL + dominio runways7.com |

# 4. Sistema Completo de Voluntarios (Nuevo)

Se implementó un módulo completo de gestión de voluntarios con todas las funcionalidades necesarias para el onboarding, asignación a eventos, generación de horarios, check-in y certificados.

## CRUD y Perfiles

Creación, edición y eliminación de voluntarios con perfil detallado (edad, género, talla, experiencia, disponibilidad).

Vista de índice con filtros por estado, evento y búsqueda. Paginación con selector de filas.

Vista de perfil individual con eventos asignados, horarios, pases, historial de comunicaciones y certificados.

Registro público desde WordPress con validación de campos y asignación automática a eventos.

## Asignación Multi-Evento

Un voluntario puede asignarse a múltiples eventos simultáneamente.

Cada asignación incluye área y horarios específicos por día del evento.

Generación automática de pases de acceso al asignar evento.

## Onboarding Masivo

Envío masivo de emails y SMS a voluntarios pendientes con un solo click.

Emails incluyen todos los eventos asignados con áreas y horarios agrupados.

SMS incluye credenciales de la app y enlaces de descarga.

Modales informativos explican el funcionamiento del envío masivo.

Balance de Twilio visible en la interfaz junto a los botones de envío.

# 5. Certificados de Voluntarios (Nuevo)

Sistema de certificados PDF generados con dompdf, diseño premium con doble borde, acentos dorados y fuente Montserrat embebida localmente (TTF). La elegibilidad se calcula automáticamente por asistencia.

## Regla de Elegibilidad

| Días Asignados | Días Requeridos | Lógica |
| --- | --- | --- |
| 1 día | 1 día | 100% asistencia |
| 2 días | 2 días | 100% asistencia |
| 3+ días | 2 días mínimo | Puede faltar días extra |

Descarga desde admin (por evento) y desde API para voluntarios autenticados.

Certificado incluye nombre, evento, fecha y código único (VOL-YYYY-XXXX).

Badge de estado (Ganado/Pendiente) visible en el perfil del voluntario por cada evento.

# 6. Sistema de Asistencia / Check-in (Nuevo)

Página de kiosko para check-in de modelos por evento con soporte de timezone.

Check-in manual con modal de búsqueda por nombre o participation number.

Registro de casting_checked_in_at en el pivot event_model.

Integración con casting slots para tracking de asistencia.

Accesible para roles admin y operation.

# 7. Tags de Modelos y Casting Merch (Nuevo)

Se implementó un sistema de tags para modelos con código de merch (Shopify) que permite clasificarlas en dos categorías con flujos de casting diferenciados.

## Tags de Modelo

| Tag | Significado | Casting | Visible para Designers |
| --- | --- | --- | --- |
| runway_merch | Modela para merch de Runway 7 | Slots merch (separados) | No |
| runway_brand | Desfila para los designers | Slots normales | Sí |
| Sin tag | Modelo normal (sin merch) | Slots normales | Sí |

## Flujo de Registro con Merch

Modelo se registra con código Shopify → se valida el pago → se crea el registro sin casting auto-asignado.

Email de bienvenida incluye evento y día de casting (sin horario, ya que aún no está asignado).

Operation revisa, asigna tag (runway_merch o runway_brand) y horario de casting manualmente.

Operation envía email de onboarding personalizado según el tag asignado.

## Casting Slots Merch

Nueva columna slot_type en casting_slots (valores: normal, merch).

Generador independiente de slots merch en la configuración del evento (Create y Edit).

UI diferenciada: slots normales en amarillo, slots merch en naranja.

autoAssignCastingSlot filtra por slot_type según el tag de la modelo.

# 8. Sistema de Estados Rejected e Inactive (Nuevo)

| Estado | Puede Registrarse Web | Puede Login App | Cómo se Activa |
| --- | --- | --- | --- |
| active | Sí | Sí | Primer login en la app |
| pending | Sí | Sí (→ active) | Admin cambia manualmente o registro con merch |
| applicant | Sí | No | Registro nuevo sin merch |
| rejected | Sí (→ applicant) | No | Automático: todos los eventos rechazados |
| inactive | No (bloqueado) | No | Solo admin manualmente |

rejected se activa automáticamente cuando TODOS los eventos de un usuario están en status=rejected.

Al des-rechazar un evento, user.status vuelve a applicant (no pending, ya que pending requiere casting).

Al re-registrarse un modelo rejected, su status vuelve a applicant o pending según tenga merch.

La misma lógica aplica para voluntarios.

Login en la app bloqueado para: inactive, rejected, applicant, registered.

# 9. Sistema de Emails y Comunicaciones (Mejorado)

| Mailable | Remitente | Propósito |
| --- | --- | --- |
| WelcomeModelMail | models@runway7fashion.com | Bienvenida modelo con credenciales y eventos |
| ModelRegistrationMail | models@runway7fashion.com | Confirmación de registro (sin credenciales) |
| ModelOnboardingMail | models@runway7fashion.com | Onboarding personalizado según tag (merch/brand) |
| DesignerOnboardingMail | operations@runway7fashion.com | Onboarding diseñador multi-evento |
| DesignerWelcomeSalesMail | designers@runway7fashion.com | Bienvenida diseñador desde ventas |
| AssistantOnboardingMail | operations@runway7fashion.com | Onboarding asistente de diseñador |
| VolunteerOnboardingMail | volunteers@runway7fashion.com | Onboarding voluntario multi-evento |
| VolunteerRegistrationMail | volunteers@runway7fashion.com | Confirmación de registro voluntario |

CommunicationLog creado para todos los emails (automáticos y manuales) con tracking queued/sent/failed.

Historial de correos visible en el perfil de cada modelo con quién envió (admin o "Registro automático").

Onboarding multi-evento para diseñadores y voluntarios: email agrupa todos los eventos con shows/horarios.

Welcome email de modelos ahora incluye todos los eventos no-rechazados (no solo el primero).

# 10. Base de Datos

El sistema cuenta con 59 tablas en PostgreSQL. Nuevas migraciones agregadas en V7:

| Migración | Descripción |
| --- | --- |
| add_shopify_order_to_event_model | Campo shopify_order_number en pivot event_model |
| add_rejected_status_to_users_table | Estado rejected en CHECK constraint de users.status |
| add_model_tag_to_event_model | Campo model_tag (runway_merch, runway_brand) en event_model |
| add_slot_type_to_casting_slots | Campo slot_type (normal, merch) en casting_slots con nuevo unique index |
| create_volunteer_profiles_table | Perfiles de voluntarios con datos específicos |
| create_volunteer_schedules_table | Horarios de voluntarios por día de evento |
| create_checkins_table | Registro de check-ins de voluntarios por día |
| create_communication_logs_table | Logs de comunicación (email/SMS) con tracking de estado |

# 11. Estadísticas del Proyecto

| Métrica | Cantidad |
| --- | --- |
| Tablas PostgreSQL | 59 |
| Migraciones | 84 |
| Modelos Eloquent | 45 |
| Controladores Admin | 17 |
| Controladores API | 14 |
| Services | 10 |
| Jobs (Queue) | 10 |
| Comandos Artisan | 1 |
| Clases Mail | 8 |
| Clases Notification | 5 |
| Páginas Vue (Admin) | 49 |
| Componentes Vue | 10+ |
| Rutas web admin | 168 |
| Rutas API REST | 39 |
| Roles de usuario | 6 |
| Commits en V7 | 54 |
| Líneas agregadas en V7 | 13,664 |

# 12. Cronograma y Próximos Pasos

| Periodo | Estado | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Mes 1 (Feb 24-25) | COMPLETADO | Infraestructura, DB, auth, roles, eventos, casting, modelos, chat, banners, seguridad |
| Mes 2 (Feb 26-28) | COMPLETADO | Diseñadores, contabilidad, permisos por rol, API auth |
| Mes 3 (Mar 1-3) | COMPLETADO | Pases de evento, emails automáticos, despliegue producción |
| Mes 4 (Mar 4-11) | COMPLETADO | Módulo de ventas, notificaciones, dashboard operaciones |
| Mes 5 (Mar 12-23) | COMPLETADO | Voluntarios completo, certificados, asistencia, tags merch, casting merch, estados rejected |
| Mes 6 | EN CURSO | API REST completa para Flutter, mejoras casting, kiosko check-in |
| Mes 7 | PENDIENTE | Tickets + WooCommerce + Marketplace + Stripe |
| Mes 8 | PENDIENTE | App Flutter + Portal Nuxt 3 |
| Mes 9-10 | PENDIENTE | QA + testing + migración datos + deploy final + capacitación |

## Próximos módulos a implementar

| Prioridad | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | API REST Flutter | Endpoints completos para casting, shows, pases, schedule, marketplace |
| CRITICO | Tickets + Check-in QR | Venta de tickets, escaneo QR en tablets, webhook WooCommerce |
| ALTO | Marketplace + Stripe | Diseñadores suben productos, pago Stripe, órdenes con shipping |
| ALTO | App Flutter | iOS y Android: pases, schedule, casting en vivo, marketplace |
| ALTO | Portal Web Nuxt 3 | Versión web para usuarios, misma API que Flutter |
| MEDIO | Push Notifications | FCM, envío segmentado, tracking de entrega |

# 13. Resumen de Progreso General

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Progreso Backend Admin | ~85% completado |
| Módulos completados | 22 de ~26 planificados |
| Tablas en base de datos | 59 |
| Páginas Vue del admin | 49 |
| Tiempo transcurrido | ~27 días (24 feb — 23 mar 2026) |
| Tiempo restante | ~6 meses hasta NYFW Sept 2026 |
| Estado vs cronograma | Adelantado |
| Producción | Desplegado en https://runways7.com |
| Riesgo principal | Flutter + Nuxt requieren tiempo significativo |

La versión V7 representa un avance significativo en la gestión operativa del sistema. El módulo de voluntarios completo, los certificados PDF, el sistema de tags para modelos con merch y los casting slots diferenciados aportan funcionalidades clave para la operación del Fashion Week. El sistema de estados (rejected/inactive) con lógica automática reduce significativamente el trabajo manual del equipo de operaciones. El proyecto continúa adelantado respecto al cronograma original.

Documento preparado el 23 de marzo de 2026 | Versión 7.0