RUNWAY7

FASHION WEEK PLATFORM

Reporte de Avance del Proyecto

Nuevo Sistema de Gestión de Eventos

Migración Tecnológica y Desarrollo de Plataforma Multi-canal

Fecha: 24 de febrero de 2026

Estado: En Desarrollo

Deadline: Septiembre 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Se está desarrollando un nuevo sistema integral para Runway7 que reemplazará completamente la plataforma actual. El sistema anterior presentaba serios problemas de escalabilidad, código hardcodeado, falta de APIs para aplicaciones móviles y una arquitectura que impedía la expansión multi-ciudad.

El nuevo sistema está diseñado para soportar eventos simultáneos en múltiples ciudades de Estados Unidos (New York, Los Angeles, Miami, Houston), con una app móvil para todos los participantes y un marketplace integrado para diseñadores.

# 2. Problemas del Sistema Anterior

El sistema construido en Node.js, Express y MongoDB presentaba las siguientes deficiencias críticas:

| Problema | Impacto |
| --- | --- |
| Fechas y textos hardcodeados | Cada cambio de evento (sept. a feb.) requería modificar código manualmente en múltiples archivos |
| Sin API REST | Imposible crear aplicación móvil o integraciones externas |
| MongoDB mal aplicado | Datos altamente relacionales forzados en base de datos no relacional, causando inconsistencias |
| Autenticación frágil | Búsqueda secuencial en múltiples colecciones para autenticar un usuario |
| Sin multi-evento | Arquitectura diseñada para un solo evento a la vez, sin soporte para múltiples ciudades |
| Vistas server-side (EJS) | Interfaz acoplada al backend, sin posibilidad de reutilizar la lógica en otros clientes |

# 3. Decisiones Tecnológicas

Se evaluaron tres opciones tecnológicas para la reconstrucción del sistema. Tras un análisis detallado considerando el tamaño del equipo (2 desarrolladores), el deadline de 6 meses y las necesidades del negocio, se seleccionó la siguiente arquitectura:

## Stack Tecnológico Seleccionado

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 11 (PHP) | Máxima productividad, ORM robusto, queues, scheduling, auth integrados |
| Base de Datos | PostgreSQL | Relacional, transacciones ACID, JSON nativo, full-text search |
| Admin Web | Vue.js + Inertia.js | SPA integrada en Laravel, sin API duplicada para el admin |
| Portal Usuarios Web | Nuxt 3 (Vue SSR) | SEO, misma API que consume Flutter |
| App Móvil | Flutter (Dart) | iOS y Android desde un solo código base |
| Auth API | Laravel Sanctum | Tokens para móvil, sessions para web admin |
| Infraestructura | AWS Lightsail | VPS con control total, escalable a EC2 si crece |

## Arquitectura General

El sistema sigue una arquitectura de API centralizada donde Laravel sirve como única fuente de verdad. El panel admin utiliza Inertia.js (integrado en Laravel), mientras que la app móvil Flutter y el portal web Nuxt 3 consumen la misma API REST con Sanctum. La tienda de tickets en WordPress/WooCommerce se integra mediante webhooks.

# 4. Plataformas del Sistema

| Plataforma | Descripción | Usuarios |
| --- | --- | --- |
| Admin Web (Inertia/Vue) | Panel de gestión completo integrado en Laravel | Admin, Accounting, Operation, Tickets, Marketing, PR |
| App Móvil (Flutter) | Pases, marketplace, merch, notificaciones push | Models, Designers, Media, Volunteers, Staff, Attendees, VIP, Press, Sponsors |
| Portal Web (Nuxt 3) | Versión web del portal de usuarios, misma API | Todos los usuarios con cuenta |
| Kiosko Web | Check-in y escaneo QR en tablets del evento | Staff operativo |
| WordPress/WooCommerce | Venta de tickets al público (existente) | Público general |

# 5. Roles de Usuario

### Equipo Interno (acceso solo al Admin Web)

Admin, Accounting, Operation, Tickets Manager, Marketing, Public Relations. Estos roles gestionan eventos, usuarios, reportes y toda la operación interna de Runway7.

### Participantes del Evento (Admin Web + App + Portal Web)

Designer, Model, Media, Volunteer, Staff. Tienen funcionalidades específicas en la app móvil y portal web: gestión de casting, pases, shows, comp cards, etc.

### Asistentes y Público (App + Portal Web)

Attendee (público general), VIP, Influencer, Press, Sponsor, Complementary. Acceden a la app para ver sus pases, comprar ropa de diseñadores, merch de Runway7 y recibir promociones.

# 6. Módulos del Sistema

| Módulo | Funcionalidades | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Gestión de Eventos | Crear eventos multi-ciudad, configurar días (setup, casting, shows, ceremonia), generar shows en bloque, duplicar eventos, timeline completo | CRÍTICA |
| Usuarios y Roles | CRUD de 16 tipos de usuario, perfiles dinámicos por rol, búsqueda y filtros por categoría | CRÍTICA |
| Casting | Slots de casting cada 30 min, asignación de número de participación, solicitudes diseñador-modelo en tiempo real, validación de shows consecutivos | CRÍTICA |
| Shows | Múltiples diseñadores por show (1 a N), asignación de modelos por marca, orden de pasarela | CRÍTICA |
| Tickets y Check-in | Tipos de ticket por zona, generación QR, webhook WooCommerce, check-in con kiosko, creación automática de cuenta al comprar | CRÍTICA |
| App Móvil (Flutter) | Pases digitales, schedule de evento, casting en vivo (diseñadores solicitan modelos), marketplace, merch, notificaciones push | ALTA |
| Portal Web (Nuxt 3) | Versión web de la app para usuarios que prefieran navegador | ALTA |
| Marketplace | Diseñadores suben productos, pago con Stripe, órdenes con shipping, catálogo por evento | ALTA |
| Merch Store | Productos oficiales Runway7, integrado en la misma app y web | ALTA |
| Promociones | Códigos de descuento, límites de uso, segmentación por rol y evento | MEDIA |
| Notificaciones Push | Envío segmentado por rol/evento, programación, tracking de entrega | MEDIA |

# 7. Avance Actual

A la fecha (24 de febrero de 2026), se ha completado la infraestructura del proyecto y los dos primeros módulos del backend con su correspondiente interfaz de administración:

| Componente | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura Backend | COMPLETADO | Laravel 11 + PostgreSQL + Sanctum + Inertia/Vue configurado |
| Base de Datos | COMPLETADO | 26 tablas creadas con migraciones, relaciones e índices |
| Módulo de Usuarios | COMPLETADO | CRUD completo con 16 roles, perfiles dinámicos, filtros por categoría |
| Módulo de Eventos | COMPLETADO | CRUD, wizard de 3 pasos, timeline, casting slots, shows multi-diseñador |
| Casting Service | COMPLETADO | Lógica de solicitudes, validación de shows consecutivos, check-in |
| API REST (Auth) | COMPLETADO | Login por email/password y por código de modelo, JWT tokens |
| Admin Panel UI | COMPLETADO | Dashboard, gestión usuarios, gestión eventos con interfaz profesional |
| Seeder de datos | COMPLETADO | Evento NYFW Sep 2026 con 9 días, 31 shows, 31 casting slots, 12 usuarios |

# 8. Base de Datos

El sistema cuenta con 26 tablas en PostgreSQL, organizadas en los siguientes grupos:

### Tablas principales

users, events, event_days, shows, tickets, ticket_types, orders, order_items, designer_products, merch_products, promo_codes, push_notifications

### Tablas de perfiles

model_profiles, designer_profiles, press_profiles, sponsor_profiles

### Tablas pivot (relaciones)

show_designer, show_model, event_model, event_designer, event_staff, casting_slots, promo_code_usage, device_tokens

# 9. Funcionalidades Comerciales Nuevas

El nuevo sistema incorpora capacidades comerciales que el sistema anterior no tenía, abriendo nuevas fuentes de ingresos para Runway7:

### Marketplace de Diseñadores

Los diseñadores podrán subir sus productos directamente desde su portal. El público puede comprar ropa y accesorios desde la app móvil y portal web, con pago integrado via Stripe. Runway7 puede cobrar comisión por cada venta.

### Tienda de Merch Runway7

Productos oficiales de la marca (camisetas, gorras, bolsos, etc.) disponibles para compra directa desde la app.

### Sistema de Promociones

Códigos de descuento configurables con límites de uso, montos mínimos, vigencia y segmentación por tipo de producto y evento. Ideal para impulsar ventas de tickets del próximo evento.

### Notificaciones Push Segmentadas

Envío de notificaciones dirigidas por rol (ej: solo VIPs de New York) con cupones, recordatorios de evento y promociones. Base de datos de clientes construida automáticamente a partir de compradores de tickets.

# 10. Cronograma Estimado

| Mes | Entregables | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Infraestructura, DB, Auth, CRUD Eventos y Usuarios, Admin Panel | HECHO | HECHO |
| Mes 2 | Shows y Casting completo, API REST para Flutter, sistema de Tickets y QR | En progreso | En progreso |
| Mes 3 | Integración Stripe, webhook WooCommerce, Flutter: auth + dashboards por rol | Pendiente | Pendiente |
| Mes 4 | Marketplace, merch store, Flutter: pases, schedule, notificaciones push | Pendiente | Pendiente |
| Mes 5 | Portal web Nuxt 3, kiosko check-in, promociones, emails automáticos | Pendiente | Pendiente |
| Mes 6-7 | QA, testing con usuarios reales, migración de datos, deploy, capacitación | Pendiente | Pendiente |

Estimación de finalización: junio-julio 2026, dejando 2 meses de margen antes del evento de septiembre para pruebas con usuarios reales, migración de datos y capacitación del equipo operativo.

# 11. Infraestructura de Producción

| Servicio | Descripción | Costo Est. |
| --- | --- | --- |
| AWS Lightsail (App) | Servidor Ubuntu + Nginx + PHP 8.3 + Laravel + Redis | $10/mes |
| Lightsail DB (PostgreSQL) | Base de datos administrada con backups automáticos | $15/mes |
| Stripe | Procesamiento de pagos (marketplace + merch) | 2.9% + $0.30/tx |
| Firebase (FCM) | Push notifications para iOS y Android | Gratuito |
| Total infraestructura | Costo mensual base sin contar transacciones | ~$25/mes |

# 12. Beneficios del Nuevo Sistema

### Operativos

Crear un nuevo evento en cualquier ciudad es cuestión de llenar un formulario, no modificar código. Los shows, casting, días y horarios se configuran dinámicamente. Duplicar la estructura de un evento existente para otra ciudad se hace con un clic.

### Comerciales

Nuevas fuentes de ingreso: marketplace de diseñadores (comisión por venta), tienda de merch, y sistema de promociones para impulsar ventas cruzadas entre eventos y ciudades.

### Experiencia de Usuario

App móvil nativa para iOS y Android. Pases digitales con QR. Notificaciones push personalizadas. Portal web como alternativa. El casting de modelos se realiza en tiempo real desde la app.

### Escalabilidad

Arquitectura preparada para múltiples eventos simultáneos en diferentes ciudades. Base de datos relacional con integridad referencial. Infraestructura en AWS escalable según demanda.

Documento preparado el 24 de febrero de 2026