RUNWAY7 | FASHION WEEK PLATFORM

Reporte de Avance del Proyecto - Versión 4.0

Migración Tecnológica y Desarrollo de Plataforma Multi-canal

28 de febrero de 2026  |  Estado: En Desarrollo Activo  |  Deadline: September 2026 (NYFW)

1. Resumen Ejecutivo

El sistema ha alcanzado aproximadamente 58% de completitud en el backend administrativo con 12 módulos funcionales implementados. Desde V3 se completaron: mejoras profundas al módulo de Modelos (gestión de estados con flujo automático, tracking de último login, tracking de correos de bienvenida, eliminación con limpieza completa), mejoras al módulo de Diseñadores (páginas Show y Settings), y mejora significativa al sistema de importación masiva de modelos desde Excel.

2. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 12 (PHP 8.2) | Máxima productividad, ORM, queues, scheduling |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 | Relacional, ACID, JSON nativo, full-text search |
| Admin Web | Vue.js + Inertia.js | SPA integrada, sin API duplicada para admin |
| Portal Web | Nuxt 3 (Vue SSR) | SEO, misma API que consume Flutter |
| App Móvil | Flutter (Dart) | iOS y Android desde un solo código |
| Auth API | Laravel Sanctum | Tokens para móvil, sessions para web |
| Real-time | Laravel Reverb | WebSockets para chat modelo-diseñador |
| Infraestructura | AWS Lightsail ($25/mes) | VPS con PostgreSQL administrado |

3. Avance Actual

| Módulo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | COMPLETADO | Laravel 12 + PostgreSQL + Vite + Tailwind CSS v4 |
| Base de Datos | COMPLETADO | 38+ tablas, migraciones, seeders |
| Usuarios y Roles | COMPLETADO | 17 roles, Sanctum, SoftDeletes, estados con flujo automático |
| Eventos y Casting | COMPLETADO | CRUD completo, días, slots de casting, QR |
| Modelos | COMPLETADO | CRUD, comp card, asignación eventos, estados, login tracking, email tracking, eliminación segura |
| Diseñadores | COMPLETADO | CRUD completo, 14 categorías, 6 paquetes, Show y Settings |
| Ajustes Diseñador | COMPLETADO | Categorías, paquetes, precios desde panel admin |
| Chat en Tiempo Real | COMPLETADO | Laravel Reverb, WebSockets, historial mensajes |
| Banners | COMPLETADO | CRUD banners para app móvil |
| Permisos por Rol | COMPLETADO | Sidebar dinámico, acceso granular por rol |
| Seguridad | COMPLETADO | Rate limiting, Sanctum, bloqueo de inactivos, login code kiosk |
| API REST (Auth) | COMPLETADO | Login, login-code kiosk, me, logout |
| Contabilidad | COMPLETADO | Dashboard, pagos, deudas, historial, liquidez, soporte |

4. Novedades Versión 4.0 — Módulo de Modelos

4.1 Sistema de Estados con Flujo Automático

Se rediseñó el sistema de estados del modelo con un flujo de tres estados bien definido:

pending → Estado inicial al crear cualquier modelo (manual o por importación)

active → Se asigna automáticamente cuando la modelo hace su primer login en la app móvil

inactive → Bloqueada manualmente por el administrador; no puede hacer login

El rol de administrador/operaciones solo puede cambiar entre pending e inactive. El estado active es exclusivo del flujo de la app para garantizar la integridad del dato last_login_at. Usuarios inactive son rechazados en el login con código HTTP 403.

4.2 Tracking de Último Login (last_login_at)

Nueva columna last_login_at en la tabla users

Se actualiza en cada login exitoso (email/password y código kiosk)

La primera vez que un modelo en estado pending hace login, se activa automáticamente a active

Columna "Último Login" visible en la tabla de modelos del panel admin

4.3 Tracking de Correo de Bienvenida (welcome_email_sent_at)

Nueva columna welcome_email_sent_at en la tabla users

El Job SendWelcomeEmailJob registra la fecha exacta de envío al completarse

Columna "Último Correo" en tabla: badge verde con fecha si fue enviado, badge gris "No enviado" si no

Filtro por estado de correo: "Correo enviado" / "Correo no enviado"

Botón "Enviar correos" en la barra superior muestra con badge ámbar cuántos modelos NO han recibido correo. Al hacer clic, envía masivamente solo a los pendientes

4.4 Eliminación Segura de Modelos

Hard delete completo: limpia archivos del storage (foto de perfil + comp card), elimina perfil, asignaciones a eventos, slots de casting, participación en shows y pases de acceso

Modal de confirmación en la página de perfil con listado explícito de todo lo que se elimina

Operación envuelta en transacción DB para garantizar atomicidad

4.5 Mejoras de UX en la Tabla de Modelos

Dropdown inline de estado en cada fila (cambia estado sin salir de la tabla)

Botón "Enviar Email" por fila para correo individual

Nueva columna "Último Login" con fecha formateada

Nueva columna "Último Correo" con badge visual

Nuevo filtro por estado de correo

5. Novedades V4 — Módulo de Diseñadores

Páginas Show y Settings implementadas:

Show: Vista detallada del perfil del diseñador con datos del evento, colecciones, modelos asignadas y estado de pago

Settings: Gestión de categorías y paquetes desde el panel admin (precios, descripción, disponibilidad)

6. Novedades V4 — Importación Masiva de Modelos (Excel)

Problema resuelto: Anteriormente el Excel requería una columna event_id con el número interno del evento, dato que el usuario no podía conocer fácilmente desde la interfaz.

Solución implementada:

El modal de importación ahora tiene un selector de evento (dropdown con nombres legibles)

Si se selecciona un evento, todas las modelos del archivo se asignan automáticamente a ese evento

La columna casting_time en el Excel sigue funcionando para asignar horarios individuales por modelo

El event_id numérico fue eliminado de la lista de columnas requeridas

Compatibilidad retroactiva: si el Excel incluye event_id, se usa como fallback si no se seleccionó evento en el form

7. Base de Datos — Nuevas Columnas

| Tabla | Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| users | last_login_at | timestamp nullable | Última vez que el usuario hizo login en la app |
| users | welcome_email_sent_at | timestamp nullable | Fecha en que se envió el correo de bienvenida |

Total acumulado: 38+ tablas, 33+ migraciones

8. Estadísticas del Proyecto

| Métrica | Cantidad |
| --- | --- |
| Tablas PostgreSQL | 38+ |
| Migraciones | 33+ |
| Modelos Eloquent | 25+ |
| Controladores Admin | 12 |
| Controladores API | 3 |
| Services | 5 |
| Jobs (Queue) | 2 |
| Páginas Vue | 35+ |
| Rutas web admin | 75+ |
| Rutas API REST | 8+ |
| Roles de usuario | 17 |
| Seeders | 7 |

9. Cronograma

| Periodo | Estado | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Mes 1 y 2 | COMPLETADO | Infraestructura, base de datos, autenticación, roles, eventos, casting, modelos base, diseñadores base, chat, banners, API auth |
| Mes 3 (actual) | EN CURSO | Módulo de Modelos completo ¦ Módulo de Diseñadores completo ¦ SIGUIENTE: Tickets + Check-in + QR + Kiosk + API REST completa |
| Mes 4 | PENDIENTE | Marketplace + Stripe + Flutter app |
| Mes 5 | PENDIENTE | Portal Nuxt 3 + Push notifications |
| Mes 6-7 | PENDIENTE | QA + deploy + capacitación |

10. Infraestructura de Producción

| Servicio | Costo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| AWS Lightsail App | $10/mes | Instancia de aplicación Laravel |
| AWS Lightsail DB | $15/mes | Base de datos PostgreSQL administrada |
| Stripe | 2.9% + $0.30 | Procesamiento de pagos |
| Firebase FCM | Gratis | Push notifications para Flutter |
| Total base | ~$25/mes | Sin contar porcentaje Stripe por transacción |

11. Resumen Final

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Progreso Backend Admin | ~58% completado |
| Módulos completados | 12 de ~18 planificados |
| Tiempo transcurrido | ~5 días concentrados (24-28 feb) |
| Tiempo restante | ~6 meses hasta NYFW Sept 2026 |
| Estado vs cronograma | Adelantado |
| Riesgo principal | Flutter + Nuxt requieren tiempo significativo |