RUNWAY7

FASHION WEEK PLATFORM

Reporte de Avance del Proyecto

Nuevo Sistema de Gestión de Eventos

Versión 2.0 — Actualización con avances de Modelos, Chat y Banners

Fecha: 25 de febrero de 2026

Estado: En Desarrollo — Fase 1 Completada

Deadline: Septiembre 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Se está desarrollando un nuevo sistema integral para Runway7 que reemplazará completamente la plataforma actual. El sistema anterior presentaba serios problemas de escalabilidad, código hardcodeado, falta de APIs para aplicaciones móviles y una arquitectura que impedía la expansión multi-ciudad.

El nuevo sistema está diseñado para soportar eventos simultáneos en múltiples ciudades de Estados Unidos (New York, Los Angeles, Miami, Houston), con una app móvil para todos los participantes y un marketplace integrado para diseñadores.

A la fecha, se ha completado la Fase 1 del desarrollo que incluye la infraestructura completa, módulos de usuarios, eventos, modelos, chat en tiempo real y banners publicitarios, junto con medidas de seguridad esenciales.

# 2. Problemas del Sistema Anterior

El sistema construido en Node.js, Express y MongoDB presentaba las siguientes deficiencias críticas:

| Problema | Impacto |
| --- | --- |
| Fechas y textos hardcodeados | Cada cambio de evento requería modificar código manualmente en múltiples archivos |
| Sin API REST | Imposible crear aplicación móvil o integraciones externas |
| MongoDB mal aplicado | Datos altamente relacionales forzados en base de datos no relacional |
| Autenticación frágil | Búsqueda secuencial en múltiples colecciones para autenticar |
| Sin multi-evento | Arquitectura para un solo evento, sin soporte multi-ciudad |
| Vistas server-side (EJS) | Interfaz acoplada al backend, sin reutilización en otros clientes |

# 3. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 11 (PHP) | Máxima productividad, ORM robusto, queues, scheduling, auth integrados |
| Base de Datos | PostgreSQL | Relacional, transacciones ACID, JSON nativo, full-text search |
| Admin Web | Vue.js + Inertia.js | SPA integrada en Laravel, sin API duplicada |
| Portal Web | Nuxt 3 (Vue SSR) | SEO, misma API que Flutter |
| App Móvil | Flutter (Dart) | iOS y Android desde un solo código |
| Chat Tiempo Real | Laravel Reverb (WebSockets) | Chat modelo-diseñador en vivo |
| Auth API | Laravel Sanctum | Tokens para móvil, sessions para web |
| Infraestructura | AWS Lightsail | VPS escalable, ~$25/mes |

# 4. Avance Actual Detallado

A la fecha (25 de febrero de 2026), se han completado 12 componentes del sistema. La base de datos cuenta con 28 tablas y el panel administrativo tiene 6 módulos funcionales.

| Componente | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura Backend | COMPLETADO | Laravel 11 + PostgreSQL + Sanctum + Inertia/Vue + Reverb |
| Base de Datos | COMPLETADO | 28 tablas con migraciones, relaciones, índices y constraints |
| Módulo de Usuarios | COMPLETADO | CRUD completo, 16 roles, perfiles dinámicos por rol, filtros por categoría, búsqueda |
| Módulo de Eventos | COMPLETADO | Wizard 3 pasos, timeline, casting slots, shows multi-diseñador sin límite, duplicar eventos, numeración personalizable de modelos |
| Módulo de Modelos | COMPLETADO | CRUD completo con comp card (5 fotos), medidas, asignación a evento con casting slot, contraseña fija "runway7", progreso de comp card |
| Casting Service | COMPLETADO | Solicitudes diseñador-modelo, validación shows consecutivos, check-in, número de participación automático |
| Chat en Tiempo Real | COMPLETADO | Laravel Reverb + WebSockets, conversaciones modelo-diseñador, mensajes con lectura, broadcast events, API completa, admin read-only |
| Banners Publicitarios | COMPLETADO | CRUD con upload de imagen, segmentación por rol y evento, programación por fechas, ordenamiento, API para app |
| API REST (Auth + Chat + Banners) | COMPLETADO | Login email/password, login por código, tokens Sanctum con expiración 7 días, endpoints de chat y banners |
| Seguridad | COMPLETADO | Middleware de rol para admin, rate limiting en login (5/min web, 10/min API), expiración de tokens |
| Admin Panel UI | COMPLETADO | 6 secciones: Dashboard, Eventos, Modelos, Chats, Banners, Usuarios. Diseño profesional negro/blanco/dorado |
| Seeders de datos | COMPLETADO | Evento NYFW Sep 2026 (9 días, 31 shows, 31 casting slots), 12 usuarios, 3 banners de ejemplo |

# 5. Detalle de Módulos Completados en esta Fase

## 5.1 Módulo de Modelos

Se creó un módulo dedicado separado del CRUD genérico de usuarios, con funcionalidades específicas para la gestión de modelos:

Formulario de creación con 3 tabs: datos personales (nombre, email, teléfono, Instagram, edad, género, ubicación, etnicidad, tipo de cabello, tipo de cuerpo), medidas (altura, busto/pecho, cintura, caderas, talla zapato, talla vestido), y asignación a evento con selección visual de casting slot mostrando disponibilidad en tiempo real con colores (verde, amarillo, rojo).

El comp card incluye 5 fotos: foto de perfil, headshot, cuerpo completo frente, cuerpo completo perfil, y creativa/editorial. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de completitud y lo muestra en la lista de modelos.

Todas las modelos se crean con contraseña fija "runway7" para facilitar el soporte operativo. Al asignarse a un evento, el número de participación se calcula automáticamente basado en el número de inicio configurado por evento (ej: temporada anterior inició en 4058).

## 5.2 Chat en Tiempo Real

Se implementó un sistema de chat usando Laravel Reverb con WebSockets que permite comunicación en tiempo real entre modelos y diseñadores. Las conversaciones se crean automáticamente cuando una modelo acepta la solicitud de un diseñador para participar en su show.

Características: mensajes de texto e imagen, indicador de lectura, broadcast en tiempo real, paginación de mensajes (50 por página), y vista de moderación en el panel admin donde el equipo puede ver todas las conversaciones en formato solo lectura.

API endpoints completos para Flutter: listar conversaciones, obtener mensajes, enviar mensaje, marcar como leído. Canal privado por conversación con autorización verificada.

## 5.3 Banners Publicitarios

Sistema de carrusel de imágenes configurable desde el admin para la pantalla principal de la app móvil. Cada banner puede segmentarse por rol de usuario (ej: mostrar un banner solo a modelos, otro solo a VIPs y sponsors) y por evento específico.

Incluye programación por fechas (fecha inicio y fin), ordenamiento con auto-ajuste, upload de imagen con preview, y una API que retorna automáticamente solo los banners activos y relevantes para el rol del usuario autenticado.

## 5.4 Seguridad Implementada

Se implementaron tres medidas de seguridad críticas: middleware de verificación de rol que impide que usuarios no internos (modelos, diseñadores, asistentes) accedan al panel administrativo; rate limiting de 5 intentos por minuto en login web y 10 en API para prevenir ataques de fuerza bruta; y expiración automática de tokens Sanctum a los 7 días.

# 6. Base de Datos

El sistema cuenta con 28 tablas en PostgreSQL, organizadas en los siguientes grupos:

### Tablas principales (12)

users, events, event_days, shows, tickets, ticket_types, orders, order_items, designer_products, merch_products, promo_codes, push_notifications

### Tablas de perfiles (4)

model_profiles, designer_profiles, press_profiles, sponsor_profiles

### Tablas pivot y relaciones (8)

show_designer, show_model, event_model, event_designer, event_staff, casting_slots, promo_code_usage, device_tokens

### Tablas nuevas en esta fase (4)

conversations, messages (chat en tiempo real), banners (carrusel publicitario de la app)

# 7. Módulos Pendientes

| Módulo | Funcionalidades | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Diseñadores | Portal de diseñador, subir productos, gestionar modelos asignadas, ver shows | PRÓXIMO |
| Tickets y Check-in | Tipos de ticket, QR, webhook WooCommerce, kiosko check-in | CRÍTICO |
| API REST completa | Todos los endpoints para Flutter y Nuxt (eventos, shows, casting, tickets) | CRÍTICO |
| App Flutter | Auth, dashboards por rol, pases, schedule, casting en vivo, marketplace | ALTO |
| Marketplace | Diseñadores suben productos, pago Stripe, órdenes, shipping | ALTO |
| Merch Store | Productos Runway7, integrado con misma lógica de órdenes | ALTO |
| Portal Web (Nuxt 3) | Versión web para usuarios, misma API que Flutter | MEDIO |
| Promociones | Códigos descuento (tablas ya creadas, falta UI y lógica) | MEDIO |
| Notificaciones Push | Integración Firebase FCM, envío segmentado (tablas ya creadas) | MEDIO |

# 8. Cronograma Actualizado

| Mes | Entregables | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Infraestructura, DB, Auth, Eventos, Usuarios, Modelos, Chat, Banners, Seguridad | HECHO | HECHO |
| Mes 2 | Diseñadores completo, Tickets + QR + check-in, API REST para Flutter | EN CURSO | EN CURSO |
| Mes 3 | Integración Stripe, webhook WooCommerce, Flutter: auth + dashboards por rol | Pendiente | Pendiente |
| Mes 4 | Marketplace + merch store, Flutter: pases, schedule, casting, notificaciones push | Pendiente | Pendiente |
| Mes 5 | Portal web Nuxt 3, kiosko check-in, promociones, emails automáticos | Pendiente | Pendiente |
| Mes 6-7 | QA, testing con usuarios reales, migración datos MongoDB a PostgreSQL, deploy producción, capacitación | Pendiente | Pendiente |

El Mes 1 se completó adelantado respecto al cronograma original, ya que además de lo planificado se incluyeron los módulos de Modelos, Chat en Tiempo Real, Banners Publicitarios y Seguridad, que originalmente estaban previstos para fases posteriores.

Estimación de finalización: junio-julio 2026, dejando 2 meses de margen antes del evento de septiembre.

# 9. Infraestructura de Producción

| Servicio | Descripción | Costo Est. |
| --- | --- | --- |
| AWS Lightsail (App) | Servidor Ubuntu + Nginx + PHP 8.3 + Laravel + Redis | $10/mes |
| Lightsail DB | PostgreSQL administrado con backups automáticos | $15/mes |
| Stripe | Procesamiento de pagos (marketplace + merch) | 2.9% + $0.30/tx |
| Firebase (FCM) | Push notifications iOS y Android | Gratuito |
| Total | Costo mensual base | ~$25/mes |

# 10. Métricas del Proyecto

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tablas en base de datos | 28 |
| Modelos Eloquent | 18+ |
| Services (lógica de negocio) | 4 (EventService, CastingService, ModelService, ChatService) |
| Controllers Admin | 7 (Dashboard, Users, Events, EventDays, Shows, Models, Banners, Chats) |
| Controllers API | 3 (Auth, Chat, Banners) |
| Páginas Vue (Admin) | 20+ (CRUD de cada módulo con Index, Create, Edit, Show) |
| API Endpoints | 8 (auth login, login-code, me, logout + chat 4 + banners 1) |
| Broadcast Events (WebSocket) | 2 (NewMessage, MessagesRead) |
| Roles de usuario soportados | 16 |

# 11. Próximos Pasos Inmediatos

Los siguientes módulos a desarrollar en orden de prioridad son:

1. Módulo de Diseñadores: Completa el flujo de casting (admin crea evento, asigna modelos, diseñadores envían solicitudes, modelos aceptan, se abre chat). Incluye portal del diseñador para subir productos y gestionar sus shows.

2. Módulo de Tickets: Sistema completo de venta, generación de QR, webhook de WooCommerce para crear tickets y cuentas automáticamente, y kiosko de check-in para tablets en el evento.

3. API REST completa: Todos los endpoints necesarios para que Flutter y Nuxt 3 consuman la información de eventos, shows, casting, tickets, marketplace y notificaciones.

Documento actualizado el 25 de febrero de 2026 — Versión 2.0